# Le contenu d’un plan de sortie

# Introduction

- Contexte : Présentation de la raison pour laquelle un plan de sortie est nécessaire.

- Objectifs : Objectifs du plan de sortie (minimiser les interruptions, transférer les responsabilités, etc.).

# Périmètre de la sortie

- Contrats et services : Liste des contrats ou services concernés par la sortie.

- Actifs : Identification des actifs (matériels, logiciels, licences) impliqués dans la sortie.

# Critères de déclenchement

- Conditions : Conditions ou événements spécifiques qui déclenchent le plan de sortie (expiration de contrat, non-respect des SLA, etc.).

- Notification : Processus de notification des parties prenantes.

# Plan de transition

- Transfert des compétences : Stratégie pour transférer les compétences aux nouvelles équipes ou fournisseurs.

- Documentation : Livrables documentaires nécessaires pour assurer une transition fluide.

- Formation : Programmes de formation pour le personnel concerné par la transition.

# Gestion des données

- Sauvegarde : Procédures pour sauvegarder et transférer les données critiques.

- Destruction des données : Méthodes sécurisées pour la destruction des données sensibles ou obsolètes.

- Conformité : Assurer que le transfert ou la destruction des données respecte les réglementations.

# Disposition des actifs

- Retour de matériel : Processus pour retourner ou transférer les équipements physiques.

- Licences et abonnements : Gestion des licences logicielles et abonnements liés.

# Gestion des contrats

- Résiliation : Détails sur la résiliation des contrats existants.

- Négociations : Éventuelles négociations pour prolonger, modifier ou transférer des contrats.

- Responsabilité financière : Évaluation des coûts associés à la sortie (indemnités, pénalités).

# Plan de continuité

- Maintien des services : Stratégies pour assurer la continuité des services critiques durant la transition.

- Plan de secours : Solutions de repli en cas de défaillance du plan de sortie.

# Calendrier de sortie

- Échéances : Détails des étapes clés et des dates butoirs pour chaque activité du plan de sortie.

# Risques et atténuation

- Identification des risques : Risques spécifiques associés à la sortie.

- Plans d'atténuation : Mesures pour réduire ou gérer ces risques.

# Communication

- Plan de communication : Stratégie pour informer les parties prenantes internes et externes.

- Canaux de communication : Moyens utilisés pour la communication (courriels, réunions, rapports).

# Validation et approbation

- Responsables : Les personnes ou équipes responsables de l'exécution et de la validation du plan de sortie.

- Approbation : Signature des parties prenantes validant le plan.