# Le contenu d’un plan de reprise après sinistre

# Introduction

- Objectif : Assurer la continuité des opérations critiques de l'entreprise après un sinistre majeur.

- Portée : Inclut les procédures de rétablissement des systèmes informatiques, des processus métier et des ressources humaines.

# Équipe de gestion de la reprise

- Responsabilités : Définir les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe de gestion de la reprise.

- Coordination : Établir les canaux de communication et de coordination en cas de sinistre.

Exemple :

- Responsable de la Reprise : <>

- Responsable des Communications : <>

- Équipe Technique : <>

# Identification des risques et des ressources critiques

- Analyse des risques : Identifier les menaces potentielles et évaluer leur impact sur les opérations.

- Ressources critiques : Déterminer les systèmes, processus et données critiques nécessaires à la continuité des activités.

Exemple :

- Risques Identifiés : Panne de réseau, sinistre naturel, cyberattaque

- Ressources Critiques : Serveurs de base de données, système de gestion des commandes

# Plan de reprise des systèmes informatiques

- Sauvegarde et récupération : Définir les procédures de sauvegarde régulière des données et de récupération des systèmes.

- Infrastructure de secours : Établir des infrastructures de secours pour assurer la disponibilité des systèmes essentiels.

Exemple :

- Sauvegarde et récupération : Sauvegarde quotidienne des données sur des serveurs distants.

- Infrastructure de secours : Infrastructure cloud pour le rétablissement rapide des systèmes.

# Plan de reprise des processus métier

- Processus prioritaires : Identifier les processus métier prioritaires pour la continuité des opérations.

- Alternatives de travail : Élaborer des plans de travail alternatifs pour les processus critiques en cas de sinistre.

Exemple :

- Processus prioritaires : Traitement des commandes clients, service clientèle

- Alternatives de travail : Réacheminement des appels vers un centre d'appels externe en cas de fermeture des locaux.

# Plan de communication

- Communication interne : Définir les canaux de communication pour informer les employés de la situation et des instructions à suivre.

- Communication externe : Établir des protocoles de communication avec les clients, les fournisseurs et les partenaires.

Exemple :

- Communication interne : Utilisation de l'intranet et d'e-mails pour informer les employés.

- Communication externe : Message d'alerte sur le site web pour informer les clients des retards de livraison.

# Plan de ressources humaines

- Équipe de réponse : Former une équipe de réponse d'urgence chargée de mettre en œuvre le PRAS en cas de sinistre.

- Formation du Personnel : Assurer la formation des employés sur les procédures de continuité des activités et leurs rôles en cas de sinistre.

Exemple :

- Équipe de Réponse : Membres désignés du département informatique et des opérations.

- Formation du Personnel : Sessions de formation régulières sur les procédures d'évacuation et de reprise après sinistre.

# Tests et exercices

- Exercices de simulation : Planifier et exécuter des exercices de simulation réguliers pour évaluer l'efficacité du PRAS.

- Révision et amélioration : Analyser les résultats des exercices et mettre à jour le PRAS en conséquence.

Exemple :

- Exercice de simulation : Simuler une panne de serveur et tester la récupération des données.

- Révision et amélioration : Mettre à jour le PRAS en fonction des lacunes identifiées lors des exercices.

# Documentation et stockage des informations

- Documentation : Tenir à jour une documentation détaillée de toutes les procédures et plans de reprise après sinistre.

- Stockage sécurisé : Assurer le stockage sécurisé des informations et des ressources nécessaires à la reprise après sinistre.

Exemple :

- Documentation : Manuel de reprise après sinistre, procédures de sauvegarde.

- Stockage sécurisé : Utilisation d'un coffre-fort numérique pour stocker les informations sensibles.

# Activation du plan

- Déclenchement : Définir les critères d'activation du PRAS et les personnes autorisées à le déclencher.

- Coordination : Coordonner la mise en œuvre du PRAS en suivant les directives établies dans le plan.

Exemple :

- Déclenchement : La direction générale ou le responsable de la sécurité informatique est autorisé à déclencher le PRAS en cas d'urgence.

# Évaluation post-sinistre

- Analyse de l'incident : Effectuer une analyse post-sinistre pour évaluer la réponse et identifier les points à améliorer.

- Révision du plan : Mettre à jour le PRAS en fonction des leçons apprises et des recommandations d'amélioration.

Exemple :

- Analyse de l'incident : Réunion post-mortem pour évaluer la réponse à un sinistre récent.

- Révision du plan : Mise à jour des procédures en fonction des recommandations de l'analyse post-sinistre.

# Rétablissement des opérations normales

- Transition : Planifier et exécuter la transition vers les opérations normales une fois que le sinistre est résolu.

- Surveillance : Surveiller attentivement les opérations pour s'assurer que tout fonctionne correctement après le rétablissement.

Exemple :

- Transition : Retour à l'environnement de production après confirmation que tous les systèmes sont opérationnels.

- Surveillance : Surveillance continue des performances des systèmes pour détecter les éventuels problèmes post-sinistre.