# Un exemple de fiche de changement informatique

# Identification du changement

- Numéro du changement : CHG-2024-00123

- Titre du changement : Mise à jour du serveur de base de données Oracle à la version 19c

- Date de soumission : 09/08/2024

- Demandé par : Jean Dupont, Administrateur Systèmes

# Description du changement

- Type de changement : Standard/Majeur/Émergent

- Description : Ce changement concerne la mise à jour du serveur de base de données Oracle de la version 12c à 19c. Cette mise à jour est nécessaire pour bénéficier des améliorations de performance, des correctifs de sécurité et des nouvelles fonctionnalités offertes par Oracle 19c.

- Objectif : Améliorer la performance, la sécurité et la fiabilité du système de gestion de base de données de l'entreprise.

# Impact du changement

- Services impactés : Système de gestion des commandes, application CRM

- Impact sur les utilisateurs : Les utilisateurs pourraient subir des interruptions temporaires pendant la fenêtre de maintenance. Des performances dégradées peuvent être constatées pendant les tests post-mise à jour.

- Durée prévue de l'interruption : 2 heures

- Ressources nécessaires : Administrateurs de bases de données, ingénieurs réseau, équipe de support technique

# Évaluation du risque

- Niveau de risque : Moyen

- Description des risques : Risque de perte de données en cas de rollback non réussi, incompatibilité potentielle avec certaines applications existantes.

- Plan d'atténuation des risques : Sauvegarde complète des bases de données avant le début de la mise à jour, validation des compatibilités logicielles avant déploiement.

# Plan de mise en œuvre

- Étapes du changement :

  - Préparation de la sauvegarde complète des bases de données existantes.

  - Vérification des prérequis matériels et logiciels.

  - Application de la mise à jour Oracle 19c sur l'environnement de test.

  - Validation des résultats des tests sur l'environnement de test.

  - Déploiement de la mise à jour sur l'environnement de production.

  - Vérification post-déploiement et validation finale.

- Fenêtre de changement : 12/08/2024, de 02:00 à 04:00 (hors heures de bureau)

# Plan de repli (Rollback)

- Conditions de déclenchement : Si des erreurs critiques sont détectées lors de la mise à jour ou si les tests post-mise à jour échouent.

- Procédure de rollback :

  - Restauration des bases de données à partir des sauvegardes.

  - Reconnexion des services aux versions précédentes des bases de données.

  - Validation de l'intégrité des données et des services.

  - Communication aux parties prenantes sur le retour à l'état antérieur.

# Tests post-implémentation

- Tests à effectuer :

  - Vérification de la connectivité des applications aux bases de données.

  - Tests de performance des requêtes SQL critiques.

  - Tests fonctionnels des applications impactées.

- Responsables des tests : Équipe QA, Administrateurs de bases de données

# Validation et approbation

- Validation par : Marie Durand, Responsable IT

- Date de validation : 10/08/2024

- Approbations requises : Directeur des Systèmes d'Information, Chef de projet, Responsable de la sécurité

# Communication

- Plan de communication :

  - Notification préalable aux utilisateurs deux jours avant la mise à jour.

  - Mise à jour du statut du changement sur le portail IT.

  - Communication en temps réel via email pendant la fenêtre de changement.

  - Rapport de fin de changement envoyé à toutes les parties prenantes.

# Clôture du changement

- Résultats post-mise en œuvre : Mise à jour réussie, aucune anomalie détectée.

- Date de clôture : 13/08/2024

- Leçons apprises : La coordination entre les équipes était efficace, mais il est recommandé d'ajouter une étape de validation supplémentaire pour les dépendances logicielles à l'avenir.

- Responsable de la clôture : Jean Dupont